**Камеральная проверка Администрации городского округа Жигулевск Самарской области в рамках Национального проекта «Экология» Федерального проекта «Оздоровление Волги» на проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений села Богатырь за период 2020 г.**

В соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового управления администрации городского округа Жигулёвск на 2021 год проведена проверка использования бюджетных средств на выполнение работ по проектированию и реконструкции канализационных очистных сооружений села Богатырь.

Проверка назначена приказом финансового управления администрации городского округа Жигулёвск от 23.06.2021 г. № 27.

Проверяемый период: 2020 год.

Срок проведения контрольного мероприятия с «08» июня 2021 г. по «04» августа 2021 г.

В результате камеральной проверки выявлены следующие нарушения:

- некоторые этапы работ сдавались с нарушением Графика производства работ (нарушение п.2.5. раздела II Приказа Минстроя России от 05.07.2018г. №336/пр);

- допущены ошибки в расчетах в акте о приемке выполненных работ;

- в нарушение п. 2.6. Контракта отсутствует График оплаты выполненных по контракту работ;

- несвоевременно отражались операции в регистрах бухгалтерского учета (нарушение [ч.1 ст.10](consultantplus://offline/ref=F0FB2C4CCDA4F195AAAA8E7FD7884E3BE4D950C76A8914BC1BEDD746A9D7A3CB8D2A7065E8F5B952409E68EC3DA499FE1D1E6C999F147190X70BE) Федерального закона № 402-ФЗ, п.29 Приказа Минфина России от 31.12.2016г. № 256н, п.11 Инструкции № 157н от 01.12.10г.).